|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Début | Durée | Fin |
| Etude du cahier de charge | Lundi 8 juillet 2019 | 10 jours | Vendredi 19 juillet 2019 |
| Apprentissage du Framework | Lundi 1 juillet 2019 | 20 jours | Vendredi 26 juillet 2019 |
| Conception du système | Lundi 29 juillet 2019 | 25 jours | Vendredi 30 août 2019 |
| Développement module 1 (Gestion des planifications des collectes | Lundi 2 septembre 2019 | 3 jours | Mercredi 4 septembre 2019 |
| Développement module 2 (Gestion des donneurs, Gestion des dossiers médicales) | Jeudi 5 septembre 2019 | 10 jours | Mercredi 18 septembre 2019 |
| Développement module 3 (Gestion de stock des poches de sang) | Jeudi 19 septembre 2019 | 8 jours | Lundi 30 septembre 2019 |
| Rédaction du rapport | Lundi 8 juillet 2019 | 63 jours | Mercredi 2 octobre 2019 |